## Slide 1
深圳易能智云科技有限公司
易加油app重构
郑思煜
2021年11月29日

## Slide 2
01
当前现状

## Slide 3
当前现状
1、原逻辑不清晰且复杂（缺少相关文档）
①、缺少原来的相关文档，导致逻辑不清晰
②、兼容逻辑过多，冗余了很多无用代码
③、历史原因过多的代码，新功能开发需要兼容，工作量大，开发效率低
④、单页加载的接口过多，导致页面渲染缓慢，客户体验差
3、各客户端使用的技术栈过多（ios、安卓）
①、单个app使用的技术体系过多，技术栈模糊导致后期维护困难，代码复用率低，重复开发
举例：
ios : oc、swift
安卓：java、kotlin
4、各端技术栈不通，互备成本高
5、客户端人员现阶段相对后端较空闲

## Slide 4
02
重构优点

## Slide 5
重构优点
1、直接提升用户体验
①、优化和合并接口请求，提升客户端响应速度。
2、提升开发效率质量，减低开发成本
①、新增、修改功能开发，影响范围确定，提升开发效率
②、重构代码，理清业务逻辑，减少兼容逻辑，提升开发效率
3、确定规划技术栈，减低互备成本
①、技术栈结构清晰，后期开发人员好理解、维护
②、使用flutter技术，使得技术栈互通。互备成本降低
4、可同时接受产品新需求研发
①、APP重构的优先级一般，但APP端无任务时可继续完成重构，有任务已任务优先。

## Slide 6
03
开发投入

## Slide 7
投入人员
人员 | 职位
薛佳妮 | IOS
毛波 | IOS
王春荣 | 安卓
赵思雨 | 安卓
欧阳晓鑫 | java

## Slide 8
投入时间
模块 | 时间（人/日）
我的模块 | 35（31（app）+4（后端）） （开发中）
启动、登录、公共模块 | 28（23（app）+3（后端））
油站首页、油站地图 | 21 （11（app）+5（后端））
油站详情、订单确认 | 8（8（app）+4（后端））
支付页 | 18 （18（app）+2（后端））
总共 | 110（91（app）+19（后端））

## Slide 9
04
总结

## Slide 10
总结
基于上述优点的，app重构是有意义的，具有以下5个收益：
1、提升资源利用率
2、提升APP客户体验
3、提高开发效率，减低开发成本
4、增强人员互备
5、减少后期维护成本

## Slide 11
谢谢
郑思煜
2021年11月29日
深圳易能智云科技有限公司